Il territorio piacentino si estende tra parte collinare e montana per un totale del 72%, rispettivamente per la collina col 34% (18 comuni col 30% circa della popolazione) e per la montagna col 38% (11 comuni con il 5% circa della popolazione).

In questa vasta area é fondamentale garantire non solo la presenza ma soprattutto l'efficienza della rete telefonica mobile.  La presenza di una rete di telefonia cellulare nelle aree collinari-montane consente a cittadini e imprese uguali opportunità di cittadinanza digitale.

Inoltre é mezzo per contrastare lo spopolamento in montagna, consentire un turismo tranquillo, e favorire nuovi arrivi di cittadini e aziende.

Per le zone montane dell'Appennino Emiliano la Regione Emilia-Romagna col progetto "CellMon-Cellulari in Montagna" ha predisposto suoi tralicci messi a disposizione degli operatori telefonici.  Il progetto deliberato nel 2018 prevedeva la realizzazione di 28 infrastrutture ed ulteriori tralicci con un investimento di 2 milioni di euro fino al 2021.

Nel settembre 2020 é stato attivato il primo traliccio a Vernasca.

La Regione ha poi raddoppiato i fondi, aggiungendo 2 milioni per il biennio 2022-2024, per portare il numero di infrastrutture a 45. Gli ultimi tralicci promessi entro la fine dell’inverno 2024 prevedevano per la nostra provincia Gropparello.

Come funziona CellMon?

La Regione individua tramite ricognizioni o su segnalazioni dei Comuni le aree dove il servizio telefonico e di connettività dati mobile a banda ultra-larga è carente, poi il traliccio viene impiantato su un terreno fornito dal Comune. Connessi alla rete Lepida, i tralicci vengono messi a disposizione degli operatori di telefonia, a patto che prevedano l’attivazione del servizio entro sei mesi, con un impegno a mantenerlo attivo per almeno cinque anni.

A tutt'oggi sul sito "cellularimontagna. lepida.it" risultano attivi i tralicci di Vernasca, Piozzano, Morfasso, Bettola, Farini e Gropparello.

I tralicci risultano anche a Cerignale, Coli e Ottone ma in stato "accensione impianto operatore cellulare NON COMPLETATO"

È necessaria da parte della Regione Emilia Romagna e del partner Lepida una IMPLEMENTAZIONE della rete dei tralicci sul territorio piacentino, ma anche un puntuale CONTROLLO affinché il gestore che si è impegnato a mantenere attive le varie strutture" in concessione" lo faccia garantendone la funzionalità e la costante fruizione da parte della cittadinanza.

Troppo spesso, ed anche recentemente, la possibilità di telefonare non risulta garantita con i conseguenti forti disagi.

È inoltre opportuno e necessario che altri soggetti non pongano veti  al funzionamento dei tralicci, prescrizioni che antepongono altre questioni all'interesse pubblico, come purtroppo sta accadendo a Ottone.

Su questo tema garantisco e garantiró il mio impegno in qualità di Consigliere Regionale.